## TIDSFORBRUG VED IMPLEMENTERING

Når Sekoia implementeres, vil en række forskellige aktører skulle afsætte arbejdstid for at kunne indgå i denne proces. Dette dokument giver en oversigt over det forventede tidsforbrug for de forskellige aktører/roller i implementeringen.  Oversigten er et estimat over planlagt tid, og der vil være variationer i de enkelte projekter.

| Aktivitet/Rolle | Varighed | Ledere | Superbruger | Medarbejder (inkl. elever og afløsere) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opstartsmøde | 3 timer | X |  |  |
| Ledelsesmøde | 3 timer | X |  |  |
| Kick-Off | 2 timer | X | X | X |
| Superbruger-undervisning | 12 timer | X* | X |  |
| Medarbejdertræning | 2 timer | X | X | X |
| Go-live | 2 timer * | X | X |  |
| Opfølgning og evalueringsmøde | 3 timer | X |  |  |
| Tidsforbrug |  | 18-23 timer | 16 timer | 4 timer |

* Lederne bør være til rådighed under undervisningsforløbet til at understøtte ledelsesrelaterede beslutninger. Dog er fuld tilstedeværelse under hele undervisningen ikke nødvendig.

** Superbrugere og ledere deltager aktivt på Go-Live, men der er ikke behov for fuld tilstedeværelse, og de kan samtidig indgå i dagligt arbejde.

Udover det planlagte tidsforbrug, skal det forventes, at superbrugerne vil skulle afsætte ca. 1 time pr. borger til selvstændigt arbejde med borgerprofiler, profilbilleder, indhold m.m.

Eks. (1 time x antal borgere) / antal superbrugere.

# ROLLER I SEKOIA

Ledere		Står for de overordnede ledelsesmæssige beslutninger vedrørende anvendelsen, og sikrer et tydeligt ledelsesmæssigt perspektiv.

Administratorer 	Har samme rolle som superbrugere, men kan desuden administrere opsætningsmæssige opgaver.

Superbruger		Varetager den daglige drift og administration af Sekoia. Herunder oprettelse af borgere, tildeling af opgaver, vedligehold af standardbegivenheder mm.

Medarbejder		Tilgår Sekoia fra tablets/telefoner, men har desuden mulighed for at administrere borgernes rapporter, kalender og billeder.